# Проект договора

# ДОГОВОР № М-18-006

# на выполнение подрядных работ

| г. Омск | 15 марта 2018г. |
| --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Изумрудный берег» в лице генерального директора Кузницын Евгений Всеволодович, действующей на основании Устава именуемое в дальнейшем  «Заказчик», с одной Стороны, и ООО «ЭкспертСтройИнжиниринг», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Безкоровайного Дениса Анатольевича, действующего на основании Устава,  вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий  Договор  о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА.

  - По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить и передать Заказчику на свой риск, собственными силами и материалами следующие работы на Объекте Заказчика:

| Наименование работ: | Монтаж системы видеонаблюдения (жилой дом) |
| --- | --- |
| Заказчик: | ООО «УК «Изумрудный берег» |
| Объект: | 644009, г. Омск, ул. Красный путь, 143 кор. 5 |

  - Подрядчик обязуется выполнить все технологически неразрывно связанные сопутствующие работы на указанном Объекте.

  - Заказчик обязуется оплатить выполненные работы.

  - Работы должны выполняться в соответствии с локальными сметным расчетом, являющимися приложениями к настоящему Договору (далее – Приложение № 1).

- ЦЕНА ДОГОВОРА.

- Цена Договора составляет 146505 (Сто сорок шесть тысяч пятьсот пять) рублей 50 копеек, НДС не облагается, в связи с применением ООО «ЭкспертСтройИнжиниринг» особого налогового режима – упрощенной системы бухгалтерского учета на основании ст. 346.12, ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового кодекса РФ «О возможности применения упрощенной системы налогообложения». В цену Договора входит: стоимость пусконаладочных работ, работ по монтажу, стоимость материалов и оборудования, транспортных затрат, погрузо-разгрузочных работ, других налогов и сборов, а также иные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.

- Цена настоящего  Договора остается фиксированной в течение всего срока действия Договора. В случае выявления потребности в работах, не предусмотренных настоящим Договором, но связанных с ними, по согласованию Сторон,  цена Договора может быть изменена пропорционально изменению объемов  работ или объему части работ, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

- Начало работ – в течении 5 (пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком предоплаты за выполняемые работы по настоящему Договору в размере 50 (пятьдесят) % от цены Договора.

- Окончание работ – через 10 (десять) рабочих дней с даты начала работ по настоящему Договору.

- При не предоставлении или не выделении Заказчиком Подрядчику зоны производства работ, срок окончания и промежуточные сроки работ (если они установлены) продлеваются на срок не предоставления или не выделения зоны производства работ соответственно.

- Стороны не устанавливают  промежуточные сроки выполнения работ по настоящему Договору.

- Дата окончания работ, указанная в пункте 3.2 настоящего Договора, является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- Оплата выполненных работ осуществляется  Заказчиком, на Объекте которого выполняются работы, в форме перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.

- Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания настоящего Договора производит предоплату Подрядчику  в размере 50 (пятидесяти) процентов от его цены на основании счета, выставленного Подрядчиком.

- В случае превышения Подрядчиком объемов работ на Объекте не согласованных с Заказчиком, таковые затраты возлагаются на Подрядчика.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН.

- Заказчик обязуется:

- Обеспечить доступ на Объект для выполнения работ по настоящему Договору. Обеспечить оплату выполненных работ  в установленных настоящим Договором, порядке  форме и размере.

- Заказчик имеет право:

- В ходе исполнения условий настоящего Договора, не вмешиваясь в текущую деятельность Подрядчика, осуществлять через своих представителей проверки объема и качества выполнения работ на Объекте.

- При обнаружении отступлений от условий настоящего Договора в ходе выполнения работ на Объекте, которые могут ухудшить качество работ, немедленно известить Подрядчика и назначить срок их устранения.

- В ходе приёма выполненных работ на Объекте, указывать в Акте приемки работ, выявленные недостатки, требующие устранения Подрядчиком.

  - Подрядчик обязуется:

    - Подписать с Заказчиком Договор подряда в рамках настоящего Договора и действующего законодательства

    - Осуществлять выполнение всего комплекса работ на Объекте, в соответствии с  условиями настоящего Договора, СНиП.

    - Возвести собственными силами и средствами на территории Объекта все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.

    - Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности, сохранности зеленых насаждений и земли во время проведения работ. Нести ответственность перед третьими лицами за соблюдение вышеуказанных мероприятий.

    - Обеспечить надлежащую охрану Объекта, нести ответственность за сохранность материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории Объекта от начала работ до их завершения и приемки Объекта.

    - В недельный срок со дня подписания Акта о приемке работ на Объекте, вывезти за пределы Объекта, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения, а также другое имущество и строительный мусор и т.д.

    - В случае изменения счета, указанного в настоящем Договоре в срок до 5 дней внести соответствующие изменения в настоящий Договоре. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре, счет Подрядчика несет Подрядчик.

    - Устранять своими силами и средствами замечания, недостатки в разумные сроки или сроки, указанные  Заказчиком в Акте приёмки работ.

  - Подрядчик имеет право:

    - По предварительному письменному согласованию  Заказчиком выполнить обязательства по настоящему Договору досрочно.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКА РАБОТ.

- Приемка выполненных работ на Объекте производится Заказчиком в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Договором.

- По факту приемки,   Заказчик составляется Акт приемки работ, подписываемый уполномоченными представителями Сторон. Акт приемки работ скрепляется печатями Сторон.

- Акты приемки работ подписываются представителем Заказчика в случае отсутствия замечаний к качеству и объему выполненных работ, иных недостатков. При наличии замечаний и недостатков Подрядчик устраняет их в определенные  Заказчиком сроки или в разумные сроки за свой счет.

- Моментом исполнения обязательств Подрядчика по выполнению работ на Объекте в соответствии с условиями настоящего Договора считается факт передачи работ и Заказчику, что подтверждается Актом приемки работ.

- При просрочке выполнения работ риски, предусмотренные в п. 6.4. настоящего Договора, несет Подрядчик.

- ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ.

- Подрядчик гарантирует качество и безопасность выполненных работ в соответствии с действующими стандартами, утвержденными для данного вида работ.

- Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ и настоящего Договора.

- Гарантийный срок составляет: 12 (двенадцать) месяцев на используемые Подрядчиком материалы, оборудование  и на выполненные работы и исчисляется с момента передачи результата работ  Заказчику.

- Гарантийный срок прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, которые были  допущены Подрядчиком, даже если своевременно небыли выявлены  Заказчиком до подписания  Акта приемки работ.

- В период гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков, в соответствии уведомлениями Заказчика.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

- Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства), препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

- При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по Договору подлежит переносу соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.

- Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 календарных дней, с момента возникновения таких обстоятельств, уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

- Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 Договора, будут длиться более 5 дней с даты соответствующего уведомления, Стороны по соглашению вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством РФ.

- В случае просрочки исполнения  Подрядчиком  обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка устанавливается в размере одной 1/300 действующей  на день  уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка  РФ и начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств по Договору.

- Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения возложенных на них обязательств или устранения нарушений.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

- Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ действительны лишь при их надлежащем письменном оформлении и подписании их обеими Сторонами.

- ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.

- Спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Договора, Стороны урегулируют путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

- В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона вправе направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, обязуется дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

- Все споры, неурегулированные в претензионном (внесудебном) порядке разрешаются Арбитражным судом Омской области.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

- Во всем ином, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуется действующим законодательством РФ.

- Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2018г.

- Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| ООО «ЭкспертСтройИнжиниринг» ИНН\КПП: 5507069030\550401001 ОГРН 1045513004558 БИК: 045004719 Юридический адрес: 644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 193 корпус 2, офис 601 Фактический адрес: 644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 193 корпус 2, офис 601 Банк получателя: Филиал № 5440 ВТБ (ПАО) г.Новосибирск Р./счет: 40702810412430001996 Корр./счет: 30101810450040000719 Тел.: (3812) 505-112 | ООО «УК «Изумрудный ьерег» ИНН/КПП: 5501256570/550101001 ОГРН: 1145543012493 БИК: 045004816 Юридический адрес: 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 143 Почтовый адрес: 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 143, Г. Банк: Сибирский филиал ОАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск Р./счет: 40702810004000008946 Корр./счет: 30101810500000000816 Тел: (3812) 27-55-10; 275-512. |
| ______________/ Д. А. Безкоровайный / м.п. | _________________/ Е.В. Кузницын / м.п. |